REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEPIN

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/146

URBROJ: 2158-12-25-4

Čepin, 14. ožujka 2025.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin podnosi Općinskom vijeću Općine Čepin

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

u Općini Čepin za 2024. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je na području Općine Čepin Program održavanja komunalne infrastrukture za u Općini Čepin za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 43/23., 15/24. 24/24.), izvršen kako slijedi:

| Redni broj | Pozicija | Naziv investicije | Planirano (eura) | Realizirano (eura) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 168.205,00 | 119.014,64 |
| 1. | R0062 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 71.700,00 | 62.914,04 |
| 2. | R0063 | Čišćenje i pranje nerazvrstanih cesta | 8.700,00 | 1.012,50 |
| 3. | R0077 | Zimska služba | 45.000,00 | 47.761,51 |
| 4. | R0078 | Ležeći policajci i pješački prijelazi | 33.000,00 | 0,00 |
| 5. | R0076 | Prometno uređenje i regulacija prometa | 6.000,00 | 3.521,84 |
| 6. | R0073 | Izrada prometnog elaborata i ostale usluge | 3.805,00 | 3.804,75 |
|  |  | 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 170.000,00 | 101.045,34 |
| 7. | R0061 | Održavanje i rekonstrukcija nogostupa | 75.000,00 | 90.541,76 |
| 8. | R0074 | Zacjevljivanje kanala i saniranje javnih površina | 95.000,00 | 10.503,58 |
|  |  | 3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 33.200,00 | 6.987,51 |
| 9. | R0066 | Održavanje kanala u naselju | 33.200,00 | 6.987,51 |
|  |  | 4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 502.804,00 | 506.504,10 |
| 10. | R0080 | Košnja trave | 50.500,00 | 29.934,00 |
| 11. | R0067 | Održavanje platana i ostalih dugogodišnjih nasada | 126.000,00 | 125.532,38 |
| 12. | R0068 | Košnja trave traktorom malčerom unutar naselja | 102.000,00 | 139.450,50 |
| 13. | R0069 | Uređenje hortikulture parkovnih površina | 45.000,00 | 48.350,24 |
| 14. | R0070 | Uređenje hortikulture zaštićenih parkova | 4.000,00 | 900,00 |
| 15. | R0085-1 | Uređenje hortikulture zaštićenih parkova | 0,00 | 3.000,00 |
| 16. | R0085 | Uređenje hortikulture zaštićenih parkova (Dvorac Adamović) | 2.654,00 | 0,00 |
| 17. | R0079 | Uređivanje i održavanje javnih površina | 5.000,00 | 1.075,45 |
| 18. | R0065 | Košnja trave | 139.500,00 | 124.974,13 |
| 19. | R0390 | Višegodišnji nasadi | 2.100,00 | 10.093,82 |
| 20. | R0072 | Zdravstvene i veterinarske usluge (Kastracija pasa i mačaka) | 8.760,00 | 8.795,30 |
| 21. | R0071 | Higijeničarska služba | 9.240,00 | 9.457,30 |
| 22. | R0189 | Intelektualne usluge ( Program zaštite divljači za površine izvan lovišta) | 1.900,00 | 1.940,98 |
| 23. | R0083 | Uređivanje i održavanje javnih površina | 3.150,00 | 0,00 |
| 24. | R0082 | Ozelenjavanje javnih površina ( Drvored ) | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  |  | 5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 480.509,00 | 412.468,23 |
| 25. | R0087 | Videonadzor | 6.000,00 | 0,00 |
| 26. | R0084 | Uklanjanje opasnih ruševnih građevina | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 27. | R0089 | Električna energija javna rasvjeta, izvor 4 | 25.000,00 | 23.533,16 |
| 28. | R0075 | Pristojbe i naknade | 2.652,00 | 2.519,81 |
| 29. | R0088 | Električna energija javna rasvjeta, izvor 1 | 46.550,00 | 46.583,22 |
| 30. | R0105 | Materijal za čišćenje | 4.000,00 | 3.378,56 |
| 31. | R0283 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.200,00 | 142,24 |
| 32. | R0093 | Električna energija i plin | 66.500,00 | 53.710,12 |
| 33. | R0094 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 3.951,12 |
| 34. | R0095 | Sitni inventar | 327,00 | 0,00 |
| 35. | R0096 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.700,00 | 2.326,92 |
| 36. | R0097 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.000,00 | 14.555,73 |
| 37. | R0098 | Usluge promidžbe i informiranja – oglasi | 4.200,00 | 4.761,31 |
| 38. | R0099 | Vodne usluge | 7.000,00 | 7.669,45 |
| 39. | R0100 | Upravljanje Reciklažnim dvorištem | 42.000,00 | 53.880,44 |
| 40. | R0101 | Usluge čuvanja imovine i osoba CZK | 15.000,00 | 14.784,86 |
| 41. | R0102 | Spomen ploče | 1.000,00 | 0,00 |
| 42. | R0103 | Investicijsko održavanje građevinski objekata | 20.000,00 | 13.000,00 |
| 43. | R0104 | Priključci za objekte | 15.000,00 | 18.768,41 |
| 44. | R0106 | Peleti | 4.500,00 | 1.983,56 |
| 45. | R0107 | Usluge održavanja objekata | 50.000,00 | 44.740,02 |
| 46. | R0108 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 1.620,00 | 1.078,35 |
| 47. | R0109 | Usluge čišćenja, pranja i slično | 2.420,00 | 1.671,65 |
| 48. | R0484 | Izrada i ugradnja klizne ograde OŠ M. Krleža | 0,00 | 13.900,00 |
| 49. | R0110 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 12.670,00 | 4.714,00 |
| 50. | R0541 | Ograda | 15.000,00 | 0,00 |
| 51. | R0534 | Radovi na pastoralnom centru za potrebe vrtića | 47.500,00 | 19.325,25 |
| 52. | R0537 | Elektroinstalacije u zgradi stare općine (stan) | 10.670,00 | 9.891,00 |
| 53. | R0532 | Radovi u Hrvatskom domu za potrebe dječjeg vrtića | 50.000,00 | 49.599,05 |
|  |  | 6. ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |
| 54. |  | Sukladno stavku 2., članku 4. Odluke o grobljima ( Službeni glasnik Općine Čepin, broj 2/13, 11/14) Komunalac Čepin d.o.o. upravlja grobljima. |  |  |
|  |  | 7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 30.050,00 | 24.264,50 |
| 55. | R0081 | Čišćenje javnih površina i pražnjenje koševa | 15.000,00 | 12.708,69 |
| 56. | R0064 | Komunalne usluge – ( Odvoz sadržaja kanti, kontejnera, odštopavanje, pražnjenje) | 8.500,00 | 8.568,31 |
| 57. | R0393 | Komunalne usluge – kontejneri, odštopavanje, ispumpavanje septičkih jama | 6.550,00 | 2.987,50 |
|  |  | 8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 150.000,00 | 155.855,76 |
| 58. | R0090 | Održavanje javne rasvjete | 150.000,00 | 155.855,76 |
| 59. | R0092 | Popravak stupova zbog prometne nezgode | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  | 1.534.768,00 | 1.326.140,08 |

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Tonkovac